附件2
景区厕所达标建设转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
	转移支付（项目）名称
	重点品牌景区公共服务质量提升项目

	中央主管部门
	文化和旅游部

	地方主管部门
	
	资金使用单位
	

	

资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
(B/Ax100%)

	
	年度资金总额：
	400
	400
	100%

	
	其中：省级财政资金
	400
	400
	100%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	



资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照相关资金管理办法执行
	

	
	下达及时性
	阿州财教（2025）83号，及时将资金下达至各单位
	

	
	拨付合规性
	严格按照资金管理规定执行
	

	
	使用规范性
	严格按照资金管理规定执行
	

	
	执行准确性
	严格按照资金管理规定执行
	

	
	预算绩效管理情况
	按时按序完成任务
	

	
	支出责任履行情况
	逐级落实履行主体责任
	

	总体目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	阿坝县、红原县升级改造4A、5A及其他A级景区厕所7座、新建1座，其中：红原县完成全县4座A级景区旅游厕所进出污水管网改造及配套相关基础设施设备、标识牌等建设；阿坝县A级景区新建1座厕所、改建3座厕所；阿坝县、红原县新建改建厕所达到Ⅱ类及以上标准，并解决冬季厕所运行难题，实现“全年全时段”，为阿坝州“四季旅游”夯实基础。
	由于该项资金到位时间较晚，目前资金已下达至阿坝、红原县，阿坝县已完成建设任务，红原县正在推进。

	












绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	



产
出
指
标
	
数量指标
	新建景区厕所
	≥1座
	1
	阿坝县已完成

	
	
	
	改建景区厕所
	≥7座
	7
	红原县正在推进

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
质量指标
	质量合格率
	≥100%
	≥100%
	已完工验收均合格

	
	
	
	旅游厕所质量类别
	≥Ⅱ类
	≥Ⅱ类
	[bookmark: _GoBack]已完工均达到Ⅱ类

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
时效指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
成本指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	······
	
	
	
	

	
	



效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	完善阿坝县、红原县旅游公共服务基础设施，提升旅游服务质量
	良好
	良好
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	······
	
	
	
	

	
	满意度指
标
	服务对象
满意度指标
	旅游公共服务群众满意度
	≥90%
	95
	已完成厕所群众满意度高

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	......
	
	
	
	


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

