附件2
棒托寺菩提塔修缮工程项目绩效自评表
（2025年度）
	转移支付（项目）名称
	棒托寺菩提塔修缮工程项目

	中央主管部门
	国家文物局

	地方主管部门
	阿坝州文化广播电视与旅游局
	资金使用单位
	壤塘县文化广播电视体育和旅游局

	

资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率
(B/Ax100%)

	
	年度资金总额：
	400
	235.94
	58.9%

	
	其中：中央财政资金
	400
	235.94
	

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	



资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
	

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	

	
	执行准确性
	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	

	
	预算绩效管理情况
	本项目将有关资金纳入对下转移支付绩效管理。
	

	
	支出责任履行情况
	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
	

	总体目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	对降妖塔、菩提塔、藏式佛塔三座塔的座坍塌处进行修缮；对塔基、塔座、塔瓶、塔刹的杂草和青苔进行治理，更换槽朽的木结构；对塔刹、塔瓶等彩画进行修缮；对塔的整体性和结构性进行加固处理，并在适当的位置增加拉结。
	工程进度达到65％

	












绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	



产
出
指
标
	
数量指标
	壤塘县棒托寺菩提塔修缮项目修缮佛塔的数量
	≤3个
	2
	

	
	
	
质量指标
	壤塘县棒托寺菩提塔修缮项目质量达标率
	≥95%
	≥95%
	

	
	
	
时效指标
	壤塘县棒托寺菩提塔修缮项目修缮按期达标率
	≥95%
	≥95%
	

	
	
	成本指标
	项目成本费用使用
	≤400万
	≤400万
	

	
	



效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	文物景点接待游客的数量
	≥500人
	≥500人
	

	
	
	生态效益
指标
	环境污染和破坏事件发生率
	≤5%
	≤5%
	

	
	
	
	环境保护意识提高率
	≥10%
	≥10%
	

	
	
	可持续影响
指标
	修缮后佛塔相关基础设施持续使用年限
	≥3年
	≥3年
	

	
	满意度指
标
	服务对象
满意度指标
	
	
	
	

	
	
	
	游客满意度
	≥95%
	≥95%
	

	
	
	
	周边居民满意度
	≥95%
	≥95%
	


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报。
2. 主管部门汇总时按区域绩效目标填报2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

