阿州林草〔2025〕36号                签发人:孙福华

阿坝州林业和草原局

关于2024年中央对地方转移支付（中央财政林业草原生态保护恢复资金）预算执行情况

绩效自评的报告

州财政局：

按照《阿坝州财政局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕2号），我局组织相关单位开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年，省财政厅、省林业和草原局下达我州林业草原生态保护恢复资金71736.65万元（川财资环〔2024〕16号、川财资环〔2024〕46号、川财资环〔2025〕15号）。我局根据省财政厅、省林业和草原局确定的资金支出方向、任务量以及分配建议，提出了资金分配方案，报经州人民政府审批后，会同你局将资金下达到各县财政局及州属林业企业局。

项目主要内容及绩效目标：国家级自然保护区能力提升项目4个，湿地保护与恢复项目1个，专项拯救物种数量1个，完成15个林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮，聘请生态护林员5906人。完成国有林管护4430.95万亩，非国有林生态保护补偿1049.6万亩。森林修复（含森林可持续经营）16.11万亩。

（一）资金投入情况分析。

2024年，上级下达我州中央林业草原生态保护恢复资金71736.65万元，2024年实际到位资金42910.65万元，2025年到位资金28826万元，到位率为100%。截至2024年12月31日，林业草原生态保护恢复资金拨付37754.23万元，资金支付率为52.62%。

项目资金下达后，由项目实施单位编制实施方案，涉及县林草局实施的项目，由县人民政府审批实施方案，涉及州属国有林保护局实施的项目，由州林草局审批实施方案。方案批复后，由项目实施单位组织实施，州林草局负责监督指导。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024年，完成原天保工程区国有林管护4430.95（万亩）、完成非国有林生态保护补偿1049.6万亩；2024年下达5906万元中央资金已全部用于生态护林员支出，全州聘请生态护林员人数5906个，项目对贫困地区建档立卡贫困人口受聘开展资源管护人员给予补助，同时实现资源有效管护。完成林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮15(株)。

通过项目实施全州天然林资源森林面积蓄积量持续双增长；生态系统和生物多样性得到有效保护、持续加强；森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显，林区民生状况进一步改善；国家级自然保护区保护和管理能力明显提升，持续发挥森林资源生态作用。

# 二、绩效指标完成情况分析。

截至目前，我州全面完成原天保工程区国有林管护、国有国家级公益林管护、保障了全州天保人员管护费及社会保险经费、完成生态护林员聘请，但还有部分项目正在实施。

国家级自然保护区能力提升项目正在实施，涉及4个单位：九寨沟白河国家级自然保护区项目正在实施预计2025年完成；若尔盖国家公园项目正在开展前期，预计项目在2025年完工。四姑娘山管局2024主要开展项目前期工作，包括资金使用方案编制及项目可行性论证，预计2025年完工。九寨沟国家级自然保护区项目正在实施，预计2025年完工。

湿地保护与恢复项目、湿地生态保护补偿项目由若尔盖湿地管理局实施，项目建设期为2年，工程在2025年完工，禁牧部分在2026完成。

野生动植物救助项目由九寨沟县实施。项目为川金丝猴种群栖息地分布及数量调查监测项目：预算82万。已编制实施方案，2024年已完成秋冬季普查，2025开展春夏季中期普查。

疫源疫病监测站(个)项目4个，由于资金在2025年下达，项目暂未实施。

森林修复16.11万亩，资金预计在2025年下达，后续将尽快开展项目实施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分资金下达时间较晚，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金第三批为2025年2月。同时根据相关规定，项目实施需要方案编制及审批，或者开展项目政府采购实施流程，项目在当年的完工率较低。

州林草局在2025年将持续加强全州林草项目监督管理，保障林草项目有力有序开展，全面完成2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体上看，各单位按照《财政部 国家林业局关于印发<林业生态保护恢复资金管理办法>的通知》（财资环[2024]159号）等管理办法规定使用项目资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。通过各单位自评，未发现截留、挪用、贪污项目资金等违纪违规问题。自评结果对今后的林业生态保护恢复资金安排起到引导作用，资金会向拨付及时，项目开展迅速的单位倾斜。资金绩效自评结果会根据相关文件要求及时公开，自觉接受各界监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2024年阿坝州林业草原生态保护恢复资金绩效自评表

阿坝州林业和草原局

2025年3月19日

信息公开选项：按申请公开

阿坝州林业和草原局办公室 2025年3月19日印发