阿坝州国省干线“交通+旅游”服务体系建设经营项目实施方案

一、项目建设概况

（一）建设地点：阿坝州国省干线沿线。

（二）建设年限：2018—2025年。

（三）所属产业：交通运输业、旅游业。

（四）投资估算：22.07亿元

（五）投资方式：独资、合资或组建股份公司

（六）项目建设内容

依据《四川省阿坝藏族羌族自治州全域旅游国省干线公路服务设施规划》，在阿坝州国省干道沿线依托相应的养护服务站点、景区（点）、村寨（落）布设旅游服务区（站、点）共计260个，其中134个新建及改建项目中需要招商引资，其余部分改建及已建项目纳入交通旅游服务设施体系。同时，配套建设阿坝州旅游公路信息服务体系，包括WIFI或手机信号体系、旅游综合服务app、民宿信息整合、土特产配送服务等，推动线下线上流量经营。

二、商业价值分析

（一）项目资源的稀缺性

- 有形资产估价：

1.土地使用权：政府为投资方提供相关项目建设的土地使用权，或相关土地优惠政策，协助完成投资方项目土地的征用和审批。

2.场平硬化：政府结合公路新建及改建、大中修等工程，在适当位置平整和硬化土地，为旅游服务站点建设提供便利条件。

- 无形资产估价：

1.特许经营权：政府为投资方提供加油站建设指标、特产专卖店的特许经营权。

2.政府信用品牌：政府为养护路段的商业行为提供安全保障和信用背书，增强消费者的旅游消费信任感，减轻投资方的市场经营危机。

3.服务信息优先：将优先或独家提供投资方在未来经营过程中的旅游服务信息，比如路况资讯、旅游产品、自驾营地、道路救援、服务预约等信息，从而提高市场竞争力。

（二）投资收益的多样性

投资方可获得多种旅游产品的直接收益

1.产品销售收益：特色农副产品、传统工艺品、文化体验、普通商贸品等产品销售收益。

2.住宿销售收益：自建客栈、民宿、酒店的销售收益，以及其他与本平台合作的社会住宿销售的提成。

3.加油充电收益：建设加油站、充电桩等设施，获取相关销售收益。

4.餐饮销售收益：旅游服务区（站、点）的餐饮销售，其他社会餐饮销售的提成。

5.景点销售收益：参与本平台合作景点景区门票及相关旅游产品的销售提成。

6.广告收益：利用旅游服务区（站、点）的场地和墙体，提供广告租赁服务，获取相关收益。

7.网络营销收益：利用服务站点网络，将线下资源转化为线上资源，从而在网上获取后续、持续的收益。

（三）旅游价值的增值性

1.住宿品牌增值

摒弃单一住宿店的运营管理模式，将各公路旅游服务中心、自驾车营地、服务站/服务点的住宿（客栈、民宿）统一规划运营，打造连锁住宿品牌，形成占领游客心智的住宿品牌效应。

2.消费转化增值

（1）渠道拓展：通过线上平台旅游产品的展示销售，拓展其销售渠道。同时，线上流量又为线下旅游产品的销售引流。

（2）前台经济：旅游服务区（站、点）可将其周边的旅游产品聚集起来并向游客展销，创造规模庞大的“前台经济”。比如周边的农家住宿消费、文化体验消费、特色农副产品销售等都可通过旅游服务区这个平台向消费者提供。这不但提高了当地居民的收入，也丰富了本项目的旅游产品种类。

（3）旅游集散点：作为各旅游景区景点的“衔接点”，游客在旅游服务区（站、点）即可买到阿坝州全域各景点景区的门票，并乘坐免费旅游大巴，前往相应的旅游景点景区。通过这种旅游景区的接驳工作，不但提高了旅游服务区（站、点）的游客消费聚集，同时通过提升旅游体验来提高游客消费满意度。

3.旅游品牌增值

本项目将整合阿坝州全域的旅游资源及相关的旅游配套实施，为游客提供最大价值化的旅游消费体验，提高游客的满意度和粘性度，形成强大的阿坝旅游公路的品牌口碑，成为阿坝州旅游产品的强势经营者。

（四）游客资源的保障性

经科学的预测，2025年阿坝州旅游总人次将超过8000万人次，实现旅游总收入将会超过600亿元。同时，阿坝州主要旅游通道交通每日车流辆将超过十万，达到115630辆/日。庞大的客源为本项目的后期运作及盈利提供了保障。

表1  阿坝州全社会旅游人次组合预测法预测值

| 年份 方法 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增长率法 | 4937.45 | 7254.73 | 9259.08 |
| 弹性系数法 | 5754.63 | 8692.94 | 11404.46 |
| 本次预测结果 | 5400 | 8000 | 10000 |

单位：万人

表2 阿坝州主要旅游通道交通量预测结果

单位：辆/日

| 序号 | 通道名称 | 路段起讫点 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G317 | 汶川-黑桥 | 22330 | 28365 | 34400 |
| 2 | G213 | 红星-理县 | 19800 | 25146 | 30492 |
| 3 | G544（原S301） | 白河-茂县 | 10200 | 12954 | 15708 |
| 4 | G347（原S302） | 久治-壤口 | 13600 | 17272 | 20944 |
| 5 | G350（原S303） | 映秀-丹巴 | 7800 | 9906 | 12012 |
| 6 | G248（原S209） | 壤口-朴头 | 8600 | 10922 | 13244 |
| 7 | G248（原S211） | 红旗-甘孜 | 6400 | 8128 | 9856 |
| 8 | G351、S210 | 马尔康-雅安 | 17500 | 22225 | 26950 |
| 9 | G247（原S205） | 双河-平武 | 9400 | 11938 | 14476 |

三、建设运作路径

（一）建设运作思路

本项目将采用“直营+加盟”模式，统筹分散在各主体的新建、改建和已建 交通旅游服务设施。将旅游服务区（站、点）作为线下服务衔接泊点，以“流量经营”和互联网思维为指导，把大交通、大旅游、大数据相结合，推动将旅游公路沿线吃、住、游、购、娱等目的地旅游动态资讯和线下服务资源整合到一个平台，深入推进“站、运、游”一体化衔接。通过旅游线路全域统筹、旅游景区全域联动、旅游产业全域覆盖为要素，打造旅游集散中心服务网络和行业线上旅游信息平台，从而实现阿坝州旅游智慧化的综合性旅游服务网络体系。

（二）运作实施路径

1.政府牵引，指引经营发展方向

阿坝州政府多部门辅助本项目的规划运营，通过招商企业的介入，完成整个阿坝州国省干道线上旅游服务区（站、点）的统一化、规范化、协同化、规模化的平台运作。

政府与招商企业共同对阿坝州旅游产品的经营和服务进行创新、市场推广，引导游客的参与、消费、推荐，形成对游客有消费吸引、安全保障、周全服务的阿坝公路旅游大品牌效应。

2.市场主导，探索直营+加盟模式

由招商企业对阿坝州旅游公路服务设施进行统一的系统管理、品牌打造、物资配送、信息服务。对于新建的旅游服务区（站、点），由招商企业承担建设并直接经营；对于公路养护设施、加油站以及改扩建的旅游服务区（站、点），由招商企业于原有业主协商合作方式，可采用加盟形式，由原业主直接改造和经营，但需在整体风貌、信息管理等方面与招商企业保持一致。

3.多方合作，形成优势经营环境

建立健全政企合作、企地合作、校企合作等在旅游发展上的合作模式，完善以“政府-企业-院校-农民”于一体的旅游产业经济发展链条。搭建旅游综合服务、创业孵化培训、旅游商品销售、综合信息发布等四大功能平台，以此形成阿坝州旅游服务区（站、点）良好的经营发展环境。

（1）与各旅游管理企业合作，实现阿坝州景点景区全域联动。以旅游服务区（站、点）为衔接泊点，开展以旅游线路为要素的旅游产品体验，从而提高游客的旅游消费满意度。

（2）与旅游服务区（站、点）周边的社区居民的合作，将当地特色文化体验、特色美食品尝、农家住宿体验呈现给游客，从而增加旅游服务区（站、点）的功能，实现旅游产品和服务的多样化、特色化、唯一化。旅游服务区（站、点）的盈利收入与当地居民的收入相辅相成，共造双赢局面。

（3）与四川大学、四川旅游学院、四川农业大学等高校合作，共同参与本项目后期的平台运营，建设大学在校生、毕业生的见习、实习基地，打造“阿坝旅游产业研究中心”，培养一批旅游产品研发、服务管理、营销推广、体系建设等方面的高级人才，作为本项目后期运作的人才储备力量。

四、主要建设内容

（一）规划点位

规划具有旅游服务功能的旅游服务类、住宿服务类、养护服务类、加油服务类等各类服务点位共计260个，其中需要新建的项目115个（其中招商引资新建97个，加盟站点18个），改建的项目71个（其中招商引资改建37个，加盟站点34个），已建和在建项目共74个（均为加盟站点）。具体数据统计如下（绿色部分为招商引资新建项目，共97个；蓝色部分为招商引资改建项目，共37个；黄色部分为加盟站点，共126个），详见附录。

| 类型 | 属性 | 建设情况 |  |  |  | 小计 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建 | 改建 | 在建 | 已建 |  |  |
| 观景服务型 | 综合服务区 | 25 | 5 | 4 | 7 | 41 | 122 |
|  | 服务站 | 31 | 20 | 1 | 3 | 55 |  |
|  | 服务点 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 |  |
| 住宿服务型 | 综合服务区 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 |
|  | 服务站 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |  |
|  | 服务点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 加油服务型 | 综合服务区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
|  | 服务站 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |  |
|  | 服务点 | 11 | 3 | 0 | 41 | 55 |  |
| 养护服务型 | 综合服务区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|  | 服务站 | 5 | 15 | 1 | 1 | 22 |  |
|  | 服务点 | 13 | 9 | 0 | 3 | 25 |  |

（二）硬件配套设施建设

本次项目硬件配套设施对外招商引资建设项目为新建及改建的观景服务型、住宿服务型的站点，以及新建的加油服务型站点；其他新建及改建的养护服务型、改建的加油服务型的服务站点分别由阿坝州公路局、各加油站自筹资金规划建设。商业经营活动由组建的投资运营公司进行共同统一化的运营管理，同时符合标准的已建旅游服务站点也纳入统一管理。

1.以旅游服务为主体功能的服务设施建设内容

| 类型 | 分项 | 面积（㎡） | 建设功能（必选） | 建设功能（可选） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观景服务型 | 综合服务区 | 3000-5000 | 停车、商品展销、餐饮服务、住宿、医疗应急救助、公共厕所、加油站（或充电桩）、休闲娱乐、观景台、信息服务 | 旅游集散、商务会议、物流仓储区 |
|  | 服务站 | 1000-3000 | 停车、商品展销、观景台、公共厕所、信息服务 | 旅游集散、医疗应急救助、充电桩 |
|  | 服务点 | 300-1000 | 停车、商品展销、观景台、公共厕所 |  |

2.以住宿服务为主体功能的服务设施建设内容

| 类型 | 分项 | 面积（㎡） | 建设内容（必选） | 建设内容（可选） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿服务型 | 综合服务区 | 3000-5000 | 酒店、餐饮服务、商品展销、医疗应急救助、充电桩、公共厕所、房车上下水、汽车美容维修、信息服务 | 旅游集散、物流仓储区、商务会议 |
|  | 服务站 | 1000-3000 | 酒店、餐饮服务、商品展销、公共厕所、房车上下水、信息服务 | 旅游集散、汽车美容维修 |

3.以加油服务型为主体功能的服务设施建设内容

| 类型 | 分项 | 面积（㎡） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加油服务型 | 服务点 | 300-1000 | 加油站、充电桩、商品展销区、公共厕所 |

（三）软件配套设施建设和经营活动

1.VI系统

全域旅游服务区的旅游商业配套功能设施按照统一的品牌建设形象原则，包括品牌logo（附件一）、编号系统、建筑风格、产品包装设计、标识标牌、导视系统等。

2.宣传推广

相关旅游产品信息宣传册、音频、视频、旅游信息地图、LED视频宣传墙等地推物料；为增强游客粘性的服务点打卡设计和小礼品赠送。

3.智慧化建设

（1）APP开发：以APP开发为主要手段，完成阿坝州全域旅游移动信息化建设，融合阿坝州全域服务区、自驾营地、加油站、住宿（酒店、民宿、客栈）、景区景点、道路救援、路况天气、特产销售等旅游产品及功能配套设施信息。

（2）WIFI或手机信号覆盖：完成所有旅游服务区（站、点）的WIFI或手机信号覆盖建设，提高全域公路旅游信号无线化程度。

（3）多媒体终端查询：在每一处旅游服务区（站、点）布置1—3台多媒体交互终端，游客可通过多媒体教化终端查询景区、道路、酒店等信息，也可通过终端机求助救援。

4.物流配送系统

结合“净土阿坝”特产体验店，建立阿坝州全域旅游服务区（站、点）的特色产品展销、物流和电子商务系统，保证产品质量与信誉，提高物流服务效率，降低产品流通成本。

5.体验式娱乐体系

在各旅游服务区（站、点），根据实际条件和游客需要，协助引进无人机、热气球、滑翔伞、骑马、爬雪山、过草地等各类体验式娱乐项目；鼓励在各服务站点间进行连锁经营。

五、项目投资估算

阿坝州全域旅游国省干道服务体系投资估算约22.07亿元，其中：沿线134个需新建及改建的观景服务型、住宿服务型综合服务区（站、点）和新建的加油服务站（点）等硬件投资约21.07亿元，软件设施投资约1亿元。具体如下。

（一）观景服务型站点投资

1.旅游综合服务区预估总投资：105065万元

（1）新建：3940*25=98500万元

（2）改建（按新建投资的1/3计算，下同）：1313*5=6565万元

表3 观景服务型综合服务区投资估算表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站 | 座 | 1 | 2000000 | 200 | 含精装、采购 |
| 2 | 充电桩 | 个 | 10 | 100000 | 100 | 含精装、采购 |
| 3 | 公共厕所 | 座 | 1 | 1800000 | 180 | 含精装、设备 |
| 4 | 酒店 | ㎡ | 1500 | 7000 | 1050 | 含精装、设备 |
| 5 | 医疗救助站 | ㎡ | 300 | 6000 | 180 | 含精装、采购 |
| 6 | 餐饮服务区 | ㎡ | 1000 | 5000 | 500 | 含精装、采购 |
| 7 | 商品展销区 | ㎡ | 800 | 5000 | 400 | 含精装、采购 |
| 8 | 休闲娱乐区 | ㎡ | 800 | 6000 | 480 | 含精装、采购 |
| 9 | 商务会议室 | ㎡ | 200 | 6000 | 120 | 含精装、采购 |
| 10 | 物流仓储区 | ㎡ | 400 | 3000 | 120 | 含精装、采购 |
| 11 | 观景台 | ㎡ | 200 | 2000 | 40 |  |
| 12 | 硬装铺设 | ㎡ | 2000 | 800 | 160 | 停车场、广场、道路 |
| 13 | 绿化 | 项 | 1 | 600000 | 60 |  |
| 14 | 导视系统 | 项 | 1 | 500000 | 50 |  |
| 15 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 1000000 | 100 |  |
| 16 | 前期费用 | 项 | 1 | 2000000 | 200 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 3940 |  |
| 改建投资费用 |  |  |  |  | 1313 | 改建投资费用按照新建1/3计算 |

2.服务站预估总投资：26411万元

（1）新建：701*31=21731万元

（2）改建：234*20=4680万元

表4 服务站投资估算表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共厕所 | 座 | 1 | 1000000 | 100 | 含精装、设备 |
| 2 | 商品展销区 | ㎡ | 400 | 5000 | 200 | 含精装、采购 |
| 3 | 观景台 | ㎡ | 200 | 2000 | 40 |  |
| 4 | 硬装铺设 | ㎡ | 1200 | 800 | 96 | 停车场、广场、道路 |
| 5 | 绿化 | 项 | 1 | 350000 | 35 |  |
| 6 | 导视系统 | 项 | 1 | 300000 | 30 |  |
| 7 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 800000 | 80 |  |
| 8 | 前期费用 | 项 | 1 | 1200000 | 120 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 701 |  |
| 改建型投资费用 |  |  |  |  | 234 | 改建型投资费用按照新建1/3计算 |

3.服务点预估总投资：3923万元

（1）新建：245*13=3185万元

（2）改建：82*9=738万元

表5 服务点投资估算表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共厕所 | 座 | 1 | 500000 | 50 | 含精装、设备 |
| 2 | 商品展销区 | ㎡ | 100 | 3000 | 30 | 含精装、采购 |
| 3 | 观景台 | ㎡ | 200 | 2000 | 40 |  |
| 4 | 硬装铺设 | ㎡ | 500 | 800 | 40 | 停车场、广场、道路 |
| 5 | 导视系统 | 项 | 1 | 500000 | 50 |  |
| 6 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 200000 | 20 |  |
| 7 | 前期费用 | 项 | 1 | 150000 | 15 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 245 |  |
| 改建型投资费用 |  |  |  |  | 82 | 改建型投资费用按照新建1/3计算 |

（二）住宿服务型站点投资

1.自驾车营地服务区预估总投资：59467万元

（1）新建：4460*13=57980万元

（2）改建：1487*1=1487万元

表6 自驾车营地服务区投资估算表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店 | ㎡ | 3000 | 7000 | 2100 | 含精装、采购 |
| 2 | 房车配套设施 | 套 | 15 | 100000 | 150 | 含精装、采购 |
| 3 | 自驾车露营地 | 座 | 30 | 20000 | 60 | 含精装、采购 |
| 4 | 公共厕所 | 座 | 1 | 2000000 | 200 | 含精装、设备 |
| 5 | 汽车美容维修区 | 项 | 1 | 1000000 | 100 | 含精装、设备 |
| 6 | 医疗救助站 | ㎡ | 200 | 500 | 100 | 含精装、采购 |
| 7 | 餐饮服务区 | ㎡ | 1000 | 5000 | 500 | 含精装、采购 |
| 8 | 商品展销区 | ㎡ | 800 | 5000 | 400 | 含精装、采购 |
| 9 | 商务会议室 | ㎡ | 200 | 6000 | 120 | 含精装、采购 |
| 10 | 物流仓储区 | ㎡ | 400 | 3000 | 120 | 含精装、采购 |
| 11 | 充电桩 | 个 | 10 | 100000 | 100 | 含精装、采购 |
| 12 | 硬装铺设 | ㎡ | 2000 | 800 | 160 | 停车场、广场、道路 |
| 13 | 充电桩 | 个 | 10 | 100000 | 100 | 含精装、采购 |
| 14 | 绿化 | 项 | 1 | 600000 | 60 |  |
| 15 | 导视系统 | 项 | 1 | 500000 | 50 |  |
| 16 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 1000000 | 100 |  |
| 17 | 前期费用 | 项 | 1 | 1900000 | 190 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 4460 |  |
| 改建投资费用 |  |  |  |  | 1487 | 改建投资费用按照新建1/3计算 |

2.自驾车营地服务站预估总投资：10780万元

（1）新建：2310*4=9240万元

（2）改建：770*2=1540万元

表7 自驾车营地服务站投资估算表

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒店 | ㎡ | 1600 | 7000 | 1120 | 含精装、采购 |
| 2 | 房车配套设施 | 套 | 10 | 100000 | 100 | 含精装、采购 |
| 3 | 自驾车露营地 | 座 | 20 | 20000 | 40 | 含精装、采购 |
| 4 | 公共厕所 | 座 | 1 | 1000000 | 100 | 含精装、设备 |
| 5 | 餐饮服务区 | ㎡ | 500 | 5000 | 250 | 含精装、采购 |
| 6 | 商品展销区 | ㎡ | 400 | 5000 | 200 | 含精装、采购 |
| 7 | 硬装铺设 | ㎡ | 2000 | 800 | 160 | 停车场、广场、道路 |
| 8 | 充电桩 | 个 | 5 | 100000 | 50 |  |
| 9 | 绿化 | 项 | 1 | 600000 | 60 |  |
| 10 | 导视系统 | 项 | 1 | 300000 | 30 |  |
| 11 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 800000 | 80 |  |
| 12 | 前期费用 | 项 | 1 | 1200000 | 120 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 2310 |  |
| 改建投资费用 |  |  |  |  | 770 | 改建投资费用按照新建1/3计算 |

（三）加油服务型站点新建投资

新建的加油服务型点位共11个，旅游新建投资5005万元。

总计：455*11=5005万元

表8 加油服务型旅游服务设施的投资预算

| 序号 | 子项 | 单位 | 工程量 | 单价（单位：元） | 单体造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站 | 座 | 1 | 2000000 | 200 | 含精装、设备 |
| 2 | 公共厕所 | 个 | 1 | 500000 | 50 | 含精装、设备 |
| 3 | 商品展销区 | ㎡ | 100 | 3000 | 30 | 含精装、采购 |
| 4 | 充电桩 | 个 | 5 | 100000 | 50 |  |
| 5 | 硬装铺设 | ㎡ | 500 | 800 | 40 | 停车场、广场、道路 |
| 6 | 导视系统 | 项 | 1 | 500000 | 50 |  |
| 7 | 小品及附属设施 | 项 | 1 | 200000 | 20 |  |
| 8 | 前期费用 | 项 | 1 | 150000 | 15 | 勘探、设计、咨询等 |
| 合计 |  |  |  |  | 455 |  |

（四）软件配套设施建设投资

阿坝州旅游公路软件配套设施建设费用约10000万元。

表9 软件配套设施建设的投资预算

| 建设内容 | 说明 | 建设费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| VI系统 | logo（已有方案）、编号系统、产品包装设计、建筑风格、导视系统等 | 2000 |
| 宣传推广 | 相关旅游产品信息宣传册、音频、视频、旅游信息地图、LED视频宣传墙等地推物料 | 2000 |
| APP开发与维护 | 融合阿坝州全域服务区、自驾营地、加油站、住宿（酒店、民宿、客栈）、景区景点、道路救援、路况天气、特产销售等旅游产品及功能配套设施信息。 | 1500 |
| WIFI或手机信号覆盖 | 所有旅游综合服务区（站、点）的WIFI或手机信号覆盖建设 | 2000 |
| 多媒体终端查询 | 通过多媒体教化终端查询景区、道路、酒店等信息，也可通过终端机求助救援。 | 500 |
| 物流配送系统 | 带地理绿色标志的农特产品统一配送。 | 2000 |
| 合计 |  | 10000 |

六、项目效益分析

（一）经济效益分析

阿坝州全域旅游国省干道沿线旅游服务区的客流量及游客消费能力，有充分的保障和发展空间，需要通过“造环境、创产品、营人气”来增加营利项目的经济收入。经预测，旅游服务区日均游客接待量为10000人次，服务站日均游客接待量为6000人次，服务点日均游客接待量为4000人次，预计年营业收入情况如下：

表10 旅游综合服务区收益情况

| 项目性质 | 建设内容 | 年收入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营利 | 酒店 | 409.10 | 床位100个，入住率80% |
|  | 餐饮服务区 | 768.65 | 100个餐位，日周转6次 |
|  | 商品展销区 | 1025.26 | 根据商品销售情况变化 |
|  | 休闲娱乐区 | 280.91 | 40个卡座，日周转10次 |
|  | 汽车美容维修店 | 400 |  |
|  | 小计 | 2883.92 |  |

表11 服务站收益情况

| 项目性质 | 建设内容 | 年收入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营利 | 餐饮服务区 | 387.59 | 60个餐位，日周转6次 |
|  | 商品展销区 | 578.51 | 根据商品销售情况变化 |
|  | 小计 | 966.1 |  |

表12 服务点收益情况

| 项目性质 | 建设内容 | 年收入（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商品展销区 | 100 | 根据商品销售情况变化 |
|  | 小计 | 100 |  |

综上所述，新改建观景服务型和住宿服务型旅游服务设施每年共计营业额可达217601万元。按投资利润率15%计算，每年可盈利32640万元。同时，由于流量经营带动品牌效应和线上销售，可以显著提高旅游产品（农特产品、景区门票、住宿餐饮费用等）的销售额和利润（暂定50%），则每年盈利可达48960万元。按照投资额22.07亿元计算，投资回收期约为5—6年。

（二）社会效益分析

阿坝州旅游服务体系将会产生明显的社会效益。一是为当地居民创造就业岗位，解决剩余劳动力的吸收转化。二是保护地方特色传统文化，有利建立阿坝州区域文化强势品牌。三是实现阿坝州全域产业经济的融合发展，优化市场经济结构。四是完善阿坝州全域旅游的基础服务服务设施，提高旅游服务质量。五是提升当地居民的素质，增强参与旅游服务的接待能力和水平。

（三）扶贫效益分析

通过旅游服务区（站、点）的规划建设，阿坝州公路旅游经济将会得到提升，将大幅改善项目周边的居民工作生活状况。特别是低收入人群、困难人群以及农村贫困人口、创业农民、残疾劳动者、创业大中专学生，他们将会得到相关的工作机会和创业机会。因此，本项目将为企业践行扶贫社会责任提供良好的平台。

（四）生态效益分析

阿坝州旅游服务体系还将产生较强的生态效益。一是建设旅游服务区（站、点）与生态保护是相辅相成的关系，旅游服务区（站、点）的建设是依托于良好的生态环境，因此本项目的规划实施，将进一步地进行生态保护与环境优化。二是基于林业、农业、渔牧业的经济产业现状，主导旅游产品和服务的开用生态经济的方式实现价值转化，避免生态滥开发导致的环境破坏。三是旅游服务区（站、点）的后期运营，将为其周边的环境保护提供技术和资金的支持保障。四是将对沿线的民俗文化、森林植被、古村古落等进行了有效保护，同时也实现了经济价值的转化。

七、项目合作模式

（一）直营模式

招商引资新建点位采用直营模式，包括新建的观景服务型、住宿服务型、加油服务型站点，共97个点位（其中：服务区38个、服务站35个、服务点24个）。直营模式由投资方统一品牌、统一平台、统一运营、统一管理。地方政府、投资方的投入与收益如下：

| 合作方 | 投入 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 投资方 | 项目建设，包括项目中的具体经营业态的招商。项目运营，资源整合、运营平台建立、业务经营、营销推广等。 | 各经营项目的盈利收入。 物料和特产配送费用。 线上经营收入。 |
| 地方 政府 | 给予相关用地支持（采取划拨、挂牌出让、土地流转、土地租让等方式）；成立交通+旅游产业扶持基金，引入社会资本、政策资金补贴。配合投资经营方关于优秀人才、产业平台的引入。在企业税收、用电用水等方面给予投资方优惠政策。 | 项目土地和其他相关资源的出让金或租金收入。 地方税收增加。 地方就业增加。 |

（二）投资加盟模式

招商引资改建项目采用投资加盟模式，包括改建的观景服务型、住宿服务型站点，共37个（其中：服务区6个、服务站22个、服务点29个）。投资加盟模式引入原建设单位或个人为加盟方，由投资方统一品牌、统一平台、统一运营。地方政府、投资方、加盟方的投入与收益如下：

| 合作方 | 投入 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 投资方 | 项目改建部分的建设。 项目运营，资源整合、运营平台建立、业务经营、营销推广等。 | 各经营项目的盈利收入。 物料和特产配送费用。 线上经营收入。 |
| 地方 政府 | 给予相关用地支持（采取划拨、挂牌出让、土地流转、土地租让等方式）； 成立交通+旅游产业扶持基金，引入社会资本、政策资金补贴。 配合投资经营方关于优秀人才、产业平台的引入。 在企业税收、用电用水等方面给予投资方优惠政策。 | 项目土地和其他相关资源的出让金或租金收入。 地方税收增加。 地方就业增加。 |
| 加盟方 | 配合项目的整体建设，按照本项目整体规划建设标准，可进行自行出资改建，也可由本项目投资方出资改建。 按照投资方实际投入，与投资方分享一定比例的盈利收入。 参与网上平台的建设。 | 形象和功能提升。 客流量增加，收益增加。 |



（三）加盟模式

其它项目采用加盟模式，包括已建和在建的所有服务型站点，以及新建的养护服务型站点、改建的养护服务型站点、改建的加油服务型站点，共126个（其中：服务区15个，服务站38个，服务点73个）。加盟模式引入原建设单位或个人为加盟方，由投资方统一品牌、统一平台，加盟方实际管理。地方政府、投资方、加盟方的投入与收益如下：

| 合作方 | 投入 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 投资方 | 项目改建部分的建设。 项目运营，资源整合、运营平台建立、业务经营、营销推广等。 | 各经营项目的盈利收入。物料和特产配送费用。 线上经营收入。 |
| 地方 政府 | 给予相关用地支持（采取划拨、挂牌出让、土地流转、土地租让等方式）； 成立交通+旅游产业扶持基金，引入社会资本、政策资金补贴。 配合投资经营方关于优秀人才、产业平台的引入。 在企业税收、用电用水等方面给予投资方优惠政策。 | 项目土地和其他相关资源的出让金或租金收入。 地方税收增加。 地方就业增加。 |
| 加盟方 | 配合项目的形象改造和标准提升。 参与网上平台的建设。 | 形象和功能提升。 客流量增加，收益增加。 |

八、保障措施

（一）组织保障

建立完善政府主导、分级负责、多元筹资的公路旅游服务设施投融资模式。成立阿坝州交通旅游服务体系领导小组，负责推进和协调公路旅游服务设施建设运营，由常务副州长任小组组长，分管交通、旅游的副州长任副组长，交通、公路、旅发、商务、经信等部门和招商企业的负责人任小组成员。

（二）政策保障

为招商企业制定适宜的落户发展政策，提供土地、贷款、路况与旅游信息、应急救援等方面的优惠条件，授予招商企业交通旅游信息发布、旅游服务站评级等权利，并保持政策长期稳定，对项目实行一企一策、一事一议，并享受阿坝州招商引资相关优惠政策。

（三）建设保障

交通运输部门在国省道改造、大中修项目中考虑相关服务型站点的用地需求和场地条件，积极争取国省道服务区建设资金补助，统筹推进服务型站点建设。地方政府在服务型站点建设和运营过程中积极协调用地、用地、用水，帮助招商企业解决实际问题，项目用地采取划拨、挂牌出让、土地流转等方式供给。

（四）宣传保障

深化与国内外知名营销机构、媒体、旅游产品供应商及旅游协会等媒介合作，制定针对性旅游产品营销策略，并有效促进营销策略落地实施，进而使本项目运营推广更具效率，盈利收入实现更深次的跨越。通过国际性旅游节事活动策划和营销宣传，有效拓展本项目的客源范围和知名度。

附件一：阿坝州公路旅游服务设施LOGO设计参考

| 使用范围 | LOGO名称 | LOGO设计含义 | 标识符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿坝州 | 净土阿坝 | “山融水，水融路，路载宗教（神灵、光辉）、精灵（熊猫）、精神传承（飘动丝带、哈达和红日）” |  |
| 汶川 | 熊猫闪亮 | 预示游客从这里驶入熊猫家园阿坝州 |  |
| 卧龙 | 熊猫吃竹子 | 卧龙保护区段竹子资源丰富，景观优美 |  |
| 小金 | 熊猫献哈达 | 以熊猫、哈达、公路为抽象符号，展现当地百姓对经由旅游公路来到阿坝的游客的热烈欢迎。 |  |
| 茂县 | 羌族羊头 | 采用“羊头”作为设计元素，展现羌族图腾 |  |
| 马尔康、金川 | 藏族碉楼 | 采用藏寨建筑的典型代表-碉楼作为设计元素，展现地域民居特色 |  |
| 松潘、黑水 | 经幡白塔 | 采用白塔与经幡结合的设计元素，展示宗教形式特色 |  |
| 壤塘、阿坝 | 转经筒 | 采用“转经筒”作为设计元素，体现宗教民俗 |  |
| 红原、若尔盖 | 大草原 | 采用“牦牛”、“草原”“河流”作为设计元素，展现九曲黄河高原草原风光 |  |
| 理县 | 茶马古道 | 采用“马”、“雪山”、“古道”为设计元素，展现茶马古道历史 |  |
| 九寨沟 | 九寨之水 | 采用现有九寨沟景区LOGO，展现秀美九寨 |  |

附件二：阿坝州国省干线旅游服务区(站、点)基本情况

| 序号 | 所属县 | 路线 | 名称 | 类型 | 分项 | 经度 | 纬度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿坝县 | G347 | 麦尔玛服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.9929 | 32.8572 | 改建 |
| 2 | 阿坝县 | G347 | 莲宝叶则服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.5668 | 33.0166 | 新建 |
| 3 | 阿坝县 | G347 | 阿坝综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 101.7149 | 32.9028 | 新建 |
| 4 | 阿坝县 | G347 | 中阿坝自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 101.6812 | 32.8895 | 新建 |
| 5 | 阿坝县 | S217 | 曼扎塘自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.0828 | 33.0847 | 新建 |
| 6 | 阿坝县 | S220 | 茸安服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.6431 | 32.5549 | 新建 |
| 7 | 阿坝县 | S452 | 阿壤路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.525 | 32.6145 | 新建 |
| 8 | 阿坝县 | S452 | 求吉玛服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.8184 | 33.4474 | 新建 |
| 9 | 黑水县 | G347 | 红扎隧道服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.1544 | 32.0872 | 新建 |
| 10 | 黑水县 | G347 | 沙石多服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.9172 | 32.123 | 新建 |
| 11 | 黑水县 | G347 | 黑水综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.0143 | 32.0584 | 改建 |
| 12 | 黑水县 | G347 | 羊茸哈德综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.8577 | 32.1057 | 改建 |
| 13 | 黑水县 | G347 | 色尔古综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.4227 | 31.9306 | 新建 |
| 14 | 黑水县 | G347 | 沙石多加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.8133 | 32.1032 | 新建 |
| 15 | 黑水县 | G347 | 吉祥谷自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 102.7254 | 32.1441 | 改建 |
| 16 | 黑水县 | S446 | 黑理路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.8936 | 31.9988 | 新建 |
| 17 | 黑水县 | S446 | 松黑路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.1564 | 32.3872 | 新建 |
| 18 | 黑水县 | S446 | 晴朗服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.1493 | 32.2202 | 新建 |
| 19 | 黑水县 | S447 | 卡红路垭口观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.3802 | 32.3037 | 新建 |
| 20 | 黑水县 | S447 | 卡龙沟自驾车营地 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.2824 | 32.3205 | 新建 |
| 21 | 黑水县 | S447 | 黑水县卡龙镇加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 103.2688 | 32.2903 | 新建 |
| 22 | 红原县 | G248 | 红原机场旅游综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.3269 | 32.6374 | 新建 |
| 23 | 红原县 | G248 | 红原县壤口乡加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.4953 | 32.2064 | 新建 |
| 24 | 红原县 | S301 | S301色地综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.9698 | 33.0082 | 新建 |
| 25 | 红原县 | S313 | 色阿柯自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 102.7454 | 32.6928 | 新建 |
| 26 | 金川县 | G248 | 马尔邦服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.003 | 31.2483 | 新建 |
| 27 | 金川县 | G248 | 安宁综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.0503 | 31.2825 | 新建 |
| 28 | 金川县 | G248 | 金川县安宁乡加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.0504 | 31.2894 | 新建 |
| 29 | 金川县 | G248 | 世外梨园自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.0592 | 31.5418 | 新建 |
| 30 | 金川县 | S451 | 金小路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.1363 | 31.4352 | 新建 |
| 31 | 九寨沟县 | G247 | 勿角综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 104.2049 | 33.0334 | 新建 |
| 32 | 九寨沟县 | G544 | 九道拐服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.7796 | 33.2806 | 改建 |
| 33 | 九寨沟县 | G544 | 九寨沟县城服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 104.2425 | 33.251 | 改建 |
| 34 | 九寨沟县 | G544 | 神仙池森林公园服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.773 | 33.3067 | 新建 |
| 35 | 九寨沟县 | G544 | 九寨沟口综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.8873 | 33.2838 | 新建 |
| 36 | 九寨沟县 | G544 | 甘海子甲蕃古城自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.7425 | 33.2427 | 新建 |
| 37 | 九寨沟县 | S445 | 大录观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.5162 | 33.6346 | 改建 |
| 38 | 九寨沟县 | S445 | 若九路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.9174 | 33.5618 | 新建 |
| 39 | 九寨沟县 | S445 | 神仙坪自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.6773 | 33.5431 | 改建 |
| 40 | 理县 | G317 | 马鸡沟观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.8296 | 31.6184 | 改建 |
| 41 | 理县 | G317 | 通化铺子沟观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.434 | 31.56 | 改建 |
| 42 | 理县 | G317 | 古尔沟服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.9672 | 31.5027 | 改建 |
| 43 | 理县 | G317 | 大朗坝服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.7434 | 31.7258 | 改建 |
| 44 | 理县 | G317 | 二古溪服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.8186 | 31.6034 | 改建 |
| 45 | 理县 | G317 | 木卡服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.364 | 31.5719 | 改建 |
| 46 | 理县 | G317 | 沙金坝河心服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.291 | 31.5375 | 新建 |
| 47 | 理县 | G317 | 米亚罗藏域旅乡综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.7998 | 31.6603 | 改建 |
| 48 | 理县 | G317 | 理县综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.1637 | 31.438 | 新建 |
| 49 | 理县 | G317 | 理县古尔沟加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.925 | 31.5169 | 新建 |
| 50 | 理县 | S446 | 米亚罗自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.8093 | 31.6922 | 新建 |
| 51 | 理县 | S450 | 理小路阳光情人谷综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.8732 | 31.3857 | 新建 |
| 52 | 马尔康市 | G248 | 四大坝服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.646 | 31.9122 | 改建 |
| 53 | 马尔康市 | G317 | 嘉绒驿站观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.3108 | 31.8725 | 改建 |
| 54 | 马尔康市 | G317 | 梭磨服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.4576 | 31.8648 | 改建 |
| 55 | 马尔康市 | G317 | 色尔米服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.5167 | 31.8531 | 新建 |
| 56 | 马尔康市 | G317 | 三家寨综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.624 | 31.8467 | 改建 |
| 57 | 马尔康市 | G317 | 马尔康市松岗加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.1043 | 31.9152 | 新建 |
| 58 | 马尔康市 | G317 | 松岗自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.1022 | 31.913 | 新建 |
| 59 | 马尔康市 | S217 | 大藏寺自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.2272 | 32.138 | 新建 |
| 60 | 马尔康市 | S220 | 马壤路服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.8311 | 32.216 | 新建 |
| 61 | 马尔康市 | S220 | 卓木碉综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.013 | 32.0869 | 新建 |
| 62 | 马尔康市 | S220 | 尕博加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.0279 | 32.1209 | 新建 |
| 63 | 马尔康市 | S220 | 马尔康市日部乡加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 101.6486 | 32.1942 | 新建 |
| 64 | 茂县 | G213 | 白蜡海子观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.6395 | 32.0872 | 新建 |
| 65 | 茂县 | G213 | 杨柳村观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.7243 | 32.1102 | 新建 |
| 66 | 茂县 | G213 | G213茂县服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.6942 | 31.8426 | 新建 |
| 67 | 茂县 | G213 | 茂县综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.838 | 31.6744 | 新建 |
| 68 | 茂县 | G213 | 叠松综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.6837 | 32.0402 | 新建 |
| 69 | 茂县 | G213 | 九鼎山自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.734 | 31.5728 | 新建 |
| 70 | 茂县 | G347 | 茂县火车站综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 104.0149 | 31.7543 | 新建 |
| 71 | 茂县 | S448 | 新磨观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.6674 | 32.0405 | 新建 |
| 72 | 壤塘县 | G227 | 玄天藏寨观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 100.9832 | 32.0246 | 改建 |
| 73 | 壤塘县 | G227 | 明达停车区 | 观景服务型 | 服务点 | 101.0128 | 32.1593 | 改建 |
| 74 | 壤塘县 | G227 | 神仙树观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 100.9943 | 32.2065 | 新建 |
| 75 | 壤塘县 | G227 | 尕卡岭观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 101.0703 | 32.3177 | 新建 |
| 76 | 壤塘县 | G227 | 曾克寺服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 100.9827 | 32.0681 | 改建 |
| 77 | 壤塘县 | G227 | 棒托寺服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.0053 | 32.441 | 改建 |
| 78 | 壤塘县 | G227 | G227幸福桥服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.0247 | 32.6202 | 新建 |
| 79 | 壤塘县 | G227 | 壤塘综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 100.9797 | 32.2554 | 新建 |
| 80 | 壤塘县 | G227 | 壤塘县茸木达乡加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 101.0229 | 32.5482 | 新建 |
| 81 | 壤塘县 | G227 | 南木达自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 101.0595 | 32.3957 | 新建 |
| 82 | 壤塘县 | G317 | 腾都服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 101.4489 | 31.7718 | 改建 |
| 83 | 壤塘县 | S453 | 上南路观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 100.9188 | 32.4489 | 新建 |
| 84 | 壤塘县 | S453 | 上杜柯服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 100.8176 | 32.4201 | 新建 |
| 85 | 壤塘县 | S453 | 中壤塘综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 101.1746 | 32.3473 | 新建 |
| 86 | 壤塘县 | S453 | 上杜柯加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 100.7942 | 32.4453 | 新建 |
| 87 | 若尔盖县 | G213 | 若隆嘎观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.2291 | 33.2887 | 新建 |
| 88 | 若尔盖县 | G213 | 班佑务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.1068 | 33.5832 | 改建 |
| 89 | 若尔盖县 | G213 | G213若尔盖服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.3531 | 33.0847 | 新建 |
| 90 | 若尔盖县 | G213 | 若尔盖综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.9448 | 33.5809 | 新建 |
| 91 | 若尔盖县 | G213 | 红星综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.7342 | 34.0952 | 新建 |
| 92 | 若尔盖县 | G213 | 花湖自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 102.8593 | 33.9171 | 新建 |
| 93 | 若尔盖县 | G248 | 至干莫观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.5467 | 33.4079 | 改建 |
| 94 | 若尔盖县 | G248 | 冻列乡降扎温泉服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.9038 | 34.1624 | 新建 |
| 95 | 若尔盖县 | G248 | 唐克综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.4655 | 33.4142 | 新建 |
| 96 | 若尔盖县 | S217 | 嫩哇服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.5823 | 33.8356 | 新建 |
| 97 | 若尔盖县 | S445 | 巴西观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.2388 | 33.6109 | 新建 |
| 98 | 若尔盖县 | S445 | 求吉观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.4893 | 33.6644 | 新建 |
| 99 | 若尔盖县 | S445 | 求吉自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.3668 | 33.6763 | 新建 |
| 100 | 松潘县 | G213 | G213岷江服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.7226 | 32.4013 | 新建 |
| 101 | 松潘县 | G213 | 川主寺综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.6112 | 32.7835 | 新建 |
| 102 | 松潘县 | G213 | 镇江关自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.7183 | 32.3199 | 新建 |
| 103 | 松潘县 | G544 | 岷江源服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.7119 | 33.0238 | 改建 |
| 104 | 松潘县 | S313 | 松潘草原服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.1656 | 32.7058 | 新建 |
| 105 | 松潘县 | S446 | 毛尔盖自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合服务区 | 103.0765 | 32.6007 | 新建 |
| 106 | 汶川县 | G213 | 牟托观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 103.672 | 31.5174 | 新建 |
| 107 | 汶川县 | G213 | 映秀服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.4618 | 31.0552 | 改建 |
| 108 | 汶川县 | G213 | 老虎嘴服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.4759 | 31.1164 | 新建 |
| 109 | 汶川县 | G213 | 汶川综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.582 | 31.4639 | 新建 |
| 110 | 汶川县 | G213 | 水电坪赵公福地自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 103.5007 | 30.9991 | 新建 |
| 111 | 汶川县 | G317 | 龙溪东门寨服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.5184 | 31.5423 | 改建 |
| 112 | 汶川县 | S216 | 三江服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 103.3175 | 30.8959 | 改建 |
| 113 | 汶川县 | S216 | 水磨白石自驾车营地 | 住宿服务型 | 综合务区 | 103.3051 | 30.943 | 新建 |
| 114 | 卧龙特区 | G350 | 巴郎山大雪塘观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.984 | 30.886 | 改建 |
| 115 | 卧龙特区 | G350 | 卧龙梅子坪自驾车营地 | 观景服务型 | 综合服务区 | 103.2126 | 31.0625 | 改建 |
| 116 | 小金县 | G350 | 圣山四姑娘山服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.8561 | 30.9762 | 改建 |
| 117 | 小金县 | G350 | 沃日服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.4838 | 31.0243 | 新建 |
| 118 | 小金县 | G350 | 科多服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.2643 | 31.0254 | 新建 |
| 119 | 小金县 | G350 | 三关桥服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.3637 | 30.9985 | 新建 |
| 120 | 小金县 | G350 | 达维综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.6366 | 30.9606 | 新建 |
| 121 | 小金县 | G350 | 沙坝村下达地综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.6843 | 30.9685 | 新建 |
| 122 | 小金县 | G350 | 猛固桥综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.4115 | 31.0151 | 新建 |
| 123 | 小金县 | G350 | 小金县新格乡加油站 | 加油服务型 | 服务点 | 102.2484 | 31.0258 | 新建 |
| 124 | 小金县 | G350 | 木栏村自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 102.5109 | 31.0225 | 改建 |
| 125 | 小金县 | G351 | 红军坪景观步道 | 观景服务型 | 服务点 | 102.648 | 30.923 | 新建 |
| 126 | 小金县 | G351 | 夹金海子观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.647 | 30.925 | 新建 |
| 127 | 小金县 | G351 | G351服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.646 | 30.8763 | 新建 |
| 128 | 小金县 | S217 | 梦笔山观景台 | 观景服务型 | 服务点 | 102.3104 | 31.7059 | 改建 |
| 129 | 小金县 | S217 | 八角双碉服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.4359 | 31.1143 | 改建 |
| 130 | 小金县 | S217 | 大阪服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.4236 | 31.538 | 改建 |
| 131 | 小金县 | S217 | 木坡达耳扎服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.4534 | 31.2252 | 新建 |
| 132 | 小金县 | S217 | 玛嘉沟服务站 | 观景服务型 | 服务站 | 102.516 | 31.4129 | 新建 |
| 133 | 小金县 | S217 | 两河口综合服务区 | 观景服务型 | 综合服务区 | 102.492 | 31.4712 | 新建 |
| 134 | 小金县 | S450 | 结斯沟自驾车营地 | 住宿服务型 | 服务站 | 102.54 | 31.1178 | 新建 |